|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **일일개발일지 (1팀 : 김해인, 조가윤, 주은정)** | | | | |
| 작성일 | 2022.05.23 | 작성자 | 김해인 |

**■ 금일 실시사항**

|  |  |
| --- | --- |
| 구분 | 개발내용 |
| 5월 23일 월요일  (프로젝트 5일차) | 1. **프로젝트 주제를 변경함**  * 여러가지 주제가 아닌 하나의 주제로 통일 : 서울특별시의 공공데이터를 이용한 여성1인가구의 안전성 확인 및 해결방안탐색  1. **각자 업무를 분담함**  * 파이썬을 이용한 분석 : 김해인 * R을 이용한 분석 : 주은정 * 시각화 : 조가윤  1. **제안서 작성** |

**■ 미처리 내용**

|  |
| --- |
| 제안서 완성 |

**■ 특이사항**

|  |
| --- |
| 분석 언어로 R만을 사용하려 했으니 R과 파이썬을 혼용사용하기로 함 |

**■ 예정사항**

|  |
| --- |
| 제안서 양식에 맞춘 새로운 제안서 작성 |