**­­회의록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2022년 05월 23일 | 작성자 | 김해인 |
| 참석자 | 김해인 / 조가윤 / 주은정 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | **프로젝트의 주제 변경 및 확정, 프로젝트 업무 분담** |

­­

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 이슈 / 비고 |
| **1. 프로젝트 주제 변경**  - 분석 방식에 어울리는 데이터를 찾아 다양한 분석을 익혀보고자 했으나,  하나의 목적을 설정하고 연관성이 있는 데이터로 R과 파이썬을 이용해  알맞은 분석을 해보는 것으로 주제를 변경함. |  |
| **2. 프로젝트 주제 확정**  **-** 19년도 공공빅데이터 공모전 행안부 장관상을 받은 팀의 주제였던  공공데이터를 이용한 여성1인가구의 안전성 및 해결방안을 새롭게 분석  분석에 쓰일 통계식은 통계데이터센터 장려상인 안심홈세트를 사용함 |  |
| **3. 프로젝트의 업무분담**  - 데이터전처리 (결측치 삭제, 변환, 파생변수생성) : 김해인, 조가윤, 주은정  - 파이썬을 이용한 분석 : 김해인  - R을 이용한 분석 : 주은정  - 시각화 : 조가윤 | 여러 빅데이터 분석 사례 참고 |
| **4. 차후 일정**  **-** 5/24까지 제안서 작성 완료  **-** 5/25 오전 발표 리허설  - 5/25 오후 발표가 끝난 뒤 다시 일정 회의 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 | |
| 프로젝트 주제 확정 |  | |
| 업무 분담을 위한 분석 및 시각화 공부 | -5/24 | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| 다음회의 | 2차 회의  날짜: 2022년 5월 25일(월) 02:30  장소: 선문대 원화관 504호 | |